|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯПостановление |

**«** 28» декабря 2017г. № 40

П. Гордеевский

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022г. |  |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства Алтайского края от 31.08.2017г № 326

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Е.А. Владимирова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена Постановлением Администрации Гордеевского сельсовета Троицкого района Алтайского края от « 28 » декабря 2017г. № 40 |

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг**

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Гордеевского сельсовета Троицкого района Алтайского края |
| Участники Программы | Администрация Гордеевского сельсовета Троицкого района Алтайского края, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 (далее - «заинтересованные лица») (по согласованию) |
| Цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Индикаторы и показатели Программы | 1. доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям от общего числа дворовых территорий муниципального образования; 2. доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования; 3. доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа жителей муниципального образования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2022 годы без деления на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, внебюджетных источников – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе за счет средств:  Федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  краевого бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  местного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  средства заинтересованных лиц – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  из них:   1. На выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД   Из федерального бюджета: \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  Из краевого бюджета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  Из местного бюджета: \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  Из средств заинтересованных лиц: \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  Всего: \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей   1. На осуществление работ по благоустройству общественной территории:   Из федерального бюджета: \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  Из краевого бюджета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  Из местного бюджета: \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  Всего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Отсутствие замечаний заинтересованных лиц по реализации программы. 2. Создание комфортного места отдыха для населения. 3. Вовлечение общественности в развитие городской современной среды 4. Благоустройство 189 кв.м. дворовой территории многоквартирного дома – 2019г 5. Благоустройство общественной территории Центральная площадь ( планировка поверхности – 770 кв.м.; установка скамеек – 3 шт.;установка урн – 3 шт)-2018г. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Администрации Гордеевского сельсовета Троицкого района Алтайского края**

Одним из главных приоритетов развития поселенческой территорий является создание благоприятной для проживания населения среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

На территории поселка Гордеевский в жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Многоэтажная многоквартирная застройка представлена 1 двухэтажным домом, расположенного по адресу: Алтайский край, Троицкий район, п. Гордеевский, ул.Центральная,4. Существующий административный центр размещается на ул. Центральная, где и расположена центральная площадь поселка. Анализ обеспеченности двора МКД(многоквартирного дома) элементами внешнего благоустройства показал, что уровень его комфортности не отвечает современным требованиям. Многоквартирный дом введен в эксплуатацию более 50 лет назад. Элементы благоустройства дворовой территорий данного дома имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта, асфальтовое покрытие двора и дворовый проезд отсутствует.

Анализ сферы благоустройства в п. Гордеевский показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территории общего пользования. С 2014 года в целях развития инициативы жителей по благоустройству, ремонту и озеленению придомовых территорий Администрация Гордеевского сельсовета проводит смотр – конкурс «Лучшая усадьба». Основной задачей смотра – конкурса было привлечь жителей поселка к соблюдению правил санитарного содержания и благоустройства придомовых территорий. Ежегодно проводятся мероприятия по организации общепоселковых субботников по санитарной очистке территории муниципального образования Гордеевский сельсовет. За организациями всех форм собственности закреплялись территории.

Внешнее благоустройство – это сложная архитектурно – пространственная градостроительная система, связанная с функциональной организацией поселковых территорий и с решением задач формирования художественно – эстетической среды, композиционной структуры и предметного оборудования всей системы открытых пространств. Оно должно обеспечивать композиционное и стилевое единство этих пространств при необходимом художественном разнообразии.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно – эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Решение актуальных задач благоустройства территории населенного пункта требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность по благоустройству и обеспечению жизнедеятельности муниципальных образований, заинтересованных лиц позволят обеспечить комплексный подход к решению вопроса благоустройства территорий, создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей п. Гордеевский.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323, стратегической целью государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Исходя из приоритетов государства основным приоритетом региональной политики в сфере благоустройства является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, территорий, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности юридических лиц и требующие благоустройства, а также территорий, на которых расположены индивидуальные жилые дома, подлежащие благоустройству в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

При определении приоритетов политики администрации Гордеевского сельсовета в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию от 01.12.2016г;

- Паспорта приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5);

- постановление правительства Алтайского края от 31.08.2017г № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»;

- а также деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

в решении вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

На основании вышеизложенного администрация Гордеевского сельсовета в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2018-2022 годов определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства дворовой территории многоквартирного дом, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территории общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

**2.2. Цель и задачи Программы**

Основной **целью** реализация данного приоритетного направления является **повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан.**

В целях системного повышения качества и комфортности городской среды с учетом мнения населения при подготовке проектов комплексного благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома, территории общего пользования необходимо решить следующие **задачи**:

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома;

2. Благоустройство территории общего пользования;

3. Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки;

4. Благоустройство территории (включая объекты незавершенного строительства), находящейся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

**3.  Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации Программы ожидается:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Программы – 1 ед.;

- доля дворовых территорий, благоустройство которых реализовано при финансовом участии заинтересованных лиц в общем количестве дворовых территорий, включенных в Программу - 100%;

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году - 100%;

- доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не менее 1% и не более 15%;

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не менее 40% и не более 50%;

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1 ед.;

**4.Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 год без деления на этапы.

**5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансовых затрат на реализацию муниципальной программы составляет 1442 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств, финансируемых из краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Финансирование Программы осуществляется в объеме \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

за счет краевого бюджета – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

внебюджетных источников – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Из общего объема:

- финансирование мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома составляет 320 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

краевого бюджета – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

внебюджетных источников – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

- финансирование мероприятий по благоустройству общественной территории составляет 1122 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

краевого бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Единица измерения | стоимость всего |
| 1 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 5643 |
| 2 | Погрузка мусора экскаваторами | т | 2461 |
| 3 | Перевозка грузов ( мусор строительный) до 8 км. | т | 6968 |
| 1 | Установка бортовых камней БР100.20.8 | м | 50958 |
| 2 | Установка бортовых камней БР100.30.15 | м | 58952 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из ПГС толщиной 10 см | м3 | 21668 |
| 4 | Устройство основания из ЩПС С -10 толщиной 10 см | м2 | 15761 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | т | 3710 |
| 6 | Устройство покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б 1 марки толщиной 6 см | м2 | 56254 |
| 7 | Устройство покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г 1 марки толщиной 4 см | м2 | 19930 |
| 1 | Копание ям для стоек и столбов | м3 | 888 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3502 |
| 3 | Установка скамеек | 2 шт | 18173 |
| 4 | Установка урн | 2 шт. | 6096 |
|  | ИТОГО |  | **270964** |
|  | НДС 18% |  | **48733** |
|  | ИТОГО С НДС |  | **319737** |
|  |  |  |  |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий, входящих в минимальный перечень работ

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Единица измерен. | ст-ть всего |
| 1 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 32859 |
| 2 | Погрузка мусора экскаваторами | т | 15026 |
| 3 | Перевозка грузов ( мусор строительный) до 8 км. | т | 42530 |
| 1 | Установка бортовых камней БР100.20.8 | м | 68862 |
| 2 | Установка бортовых камней БР100.30.15 | м | 68350 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из ПГС толщиной 10 см | м3 | 126393 |
| 4 | Устройство основания из ЩПС С -10 толщиной 10 см | м2 | 91940 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | т | 23100 |
| 6 | Устройство покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б 1 марки толщиной 6 см | м2 | 509200 |
| 1 | Копание ям для стоек и столбов | м3 | 1065 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 4202 |
| 3 | Установка скамеек | 3шт | 27260 |
| 4 | Установка урн | 3шт. | 9145 |
|  | ИТОГО |  | **951070** |
|  | НДС 18% |  | **171192** |
|  | ИТОГО С НДС |  | **1122262** |
|  |  |  |  |

 Работы из минимального и (или) дополнительного перечня осуществляются при условии финансового участия заинтересованных лиц

**6. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программа направлена на реализацию комплекса мер по повышению качества и комфорта городской среды, созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения Администрации Гордеевского сельсовета.

Основные мероприятия Программы определяют стратегические направления реализации государственной политики в сфере благоустройства на территории Администрации Гордеевского сельсовета и содержат меры по формированию механизма проектно-целевой поддержки мероприятий в данной сфере. Программа обеспечит выработку региональной стратегии повышения комфорта городской среды, механизмов общественного соучастия в благоустройстве территорий, поддержку диалога между органами местного самоуправления и гражданским сообществом.

Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров представляет собой согласованную структуру, посредством которой установлена связь реализации отдельных мероприятий с выполнением поставленных задач и достижением конкретной цели.

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2022 году обеспечить благоустройство дворовой территорий исходя из минимального перечня работ и общественной территории муниципального образования, признанных по результатам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия Программы.

**7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация Гордеевского сельсовета Троицкого района.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Гордеевского сельсовета Троицкого района в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок;

- предоставляет Минстройтрансу Алтайского края отчеты о реализации мероприятий Программы ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего   
за отчетным.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

**8.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит:

1. Благоустроить дворовые территории согласно Адресного перечня дворов;
2. Благоустроить парк Центральный;
3. Повысить привлекательность и эстетическое состояние городского поселения Степное Озеро Благовещенский район;
4. Создать места досуга для населения муниципального образования Степноозерский поссовет Благовещенского района;
5. Повысить доступность озелененных общественных пространств маломобильным гражданам;
6. Вовлечь общественность в развитие городской современной среды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе |

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Гордеевский сельсовет на 2018г-2022гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ |
| 1 | Ул. Центральная,4 | Устройство двух проездов, устройство пешеходных дорожек, устройство тротуаров, установка двух скамеек и двух урн |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К муниципальной программе

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018г-2022гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ |
| 1 | Центральная площадь | Устройство асфальтобетонного покрытия центральной площади, установка трех скамеек и трех урн |

(находится на стадии разработки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе   |  |  | | --- | --- | |  |  | |

Адресный перечень территорий индивидуальной жилой застройки, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Гордеевский сельсовет на 2018г-2022гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(находится на стадии разработки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе   |  |  | | --- | --- | |  |  | |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве и включенных в адресный перечень муниципальной программы формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Гордеевский сельсовет на 2018г-2022гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Виды работ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(находится на стадии разработки)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

План реализации муниципальной программы формирование современной городской среды на территории муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2018-2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | |
| 2018г | | | | 2019г | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(находится на стадии разработки)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе

ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ

формирования современной городской среды

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы (далее – «субсидии»).

2. Субсидии из краевого бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных программ.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство.

4. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

5. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается распоряжением Правительства Алтайского края.

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и муниципальным образованием (далее – «Соглашение»), содержащего рекомендации об обеспечении привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

7. Операции с субсидиями осуществляются на лицевых счетах, открытых получателями бюджетных средств в территориальных органах Федерального казначейства.

8. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям на следующих условиях:

а) представление заявки на поддержку муниципальной программы в порядке и сроки, установленные Министерством;

б) утверждение муниципальной программы;

в) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальной программы в размере, установленном в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный уровень  бюджетной обеспеченности  муниципального образования | Доля средств  местного бюджета, % |
| до 1 | 1 |
| от 1 до 1,5 | 3 |
| свыше 1,5 | 5 |

г) заключение Соглашения в установленный Министерством срок;

д) принятие следующих обязательств:

обеспечить проведение общественных обсуждений муниципальной программы, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу;

обеспечить осуществление контроля хода выполнения муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

подготовить и утвердить не позднее 1 марта года реализации программы с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы;

обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, инженерных сетей и иных объектов, расположенных на включенных в программу территориях;

обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечить завершение мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых предоставлена субсидия, до 31 декабря года, в котором получена данная субсидия.

9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется исходя из уровня бюджетной обеспеченности и количества дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы.

В перечень муниципальных образований – получателей субсидий в обязательном порядке включаются административный центр Алтайского края и монопрофильные муниципальные образования.

10. Расчет размера субсидии бюджетам муниципальных образований производится по формуле:

Ci = Собщ х (1/РБОiх Ктерр.i)/(∑ (1/РБОi х Ктерр.i)),

где:

где:

Ci – субсидия бюджету муниципального образования;

Собщ – общий объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на текущий финансовый год для предоставления субсидий;

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на очередной финансовый год;

Ктерр.i – коэффициент корректировки, равный индексу, присваиваемому муниципальному образованию в зависимости от количества дворовых и общественных территорий, перечень которых содержится в муниципальной программе и соответствует году получения субсидии.

Коэффициент корректировки рассчитывается по формуле:

Ктерр.i =(Тдв.i + Тоб.i)/(∑ (Тдв.i + Тоб.i)),

где:

Ктерр.i – коэффициент корректировки, равный индексу, присваиваемому муниципальному образованию в зависимости от количества дворовых и общественных территорий, перечень которых содержится в муниципальной программе и соответствует году получения субсидии;

Тдв.i – общее количество дворовых территорий, перечень которых содержится в муниципальной программе и соответствует году получения субсидии;

Тоб.i – общее количество общественных территорий, перечень которых содержится в муниципальной программе и соответствует году получения субсидии.

11. В адресный перечень дворовых территорий муниципальных программ включаются все дворовые территории, требующие благоустройства исходя из минимального перечня работ по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном приложением 6 к настоящей Программе.

12. К минимальному перечню работ относятся: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн.

Муниципальной программой могут быть установлены условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ, в том числе о доле такого участия.

При установлении формы финансового участия заинтересованных лиц доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 %.

13. В адресный перечень дворовых территорий муниципальных программ по предложению заинтересованных лиц могут быть включены дворовые территории, требующие благоустройства исходя из дополнительного перечня работ.

К дополнительному перечню работ относятся: оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок, автомобильных парковок; устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий, озеленение территорий.

Условием включения дворовой территории в муниципальную программу является финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных программ, сформированных исходя из дополнительного перечня работ. Доля финансового участия заинтересованных лиц в этом случае устанавливается в размере не менее 40 %, но не более 50% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию   
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения требований и условий, предусмотренных Соглашением и настоящими Правилами, и в срок до 1 февраля года, следующего за годом получения субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 1 марта года, следующего за годом получения субсидии, средства подлежат возврату в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1,

где:

Vвозврата – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет;

Vсубсидии – объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (единиц);

n – общее количество показателей результативности использования субсидии (единиц);

k – коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = ∑ (1 – Ti/ Si)/m,

где:

k – коэффициент возврата субсидии;

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение (единиц).

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования такой субсидии.

15. В случае если муниципальным образованием принято решение   
о расторжении Соглашения, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет в срок не позднее 1 мая года предоставления субсидии.

Возвращенная в краевой бюджет субсидия перераспределяется между муниципальными образованиями – получателями соответствующей субсидии пропорционально размеру полученной ими субсидии.

Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается распоряжением Правительства Алтайского края не позднее 15 мая года предоставления субсидии.

16. Остаток неиспользованных на 1 января очередного финансового года субсидий подлежит возврату в краевой бюджет в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Муниципальные образования ежемесячно до 5 числа месяца,   
следующего за отчетным, представляют в Министерство отчеты о целевом использовании субсидии и достижении показателей результативности по форме, установленной Соглашением.

18. Министерство до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о целевом использовании субсидий в Министерство финансов Алтайского края.

19. Министерство и муниципальные образования в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременное представление отчетности об использовании субсидии.

20. Министерство:

выступает главным администратором поступлений, указанных в пунктах 14 – 16 настоящих Правил;

принимает меры по своевременному и полному возврату субсидии муниципальным образованием, в том числе обращается в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Алтайскому краю нарушением муниципальным образованием бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

21. Государственный финансовый контроль за использованием бюджетных средств, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе

ПОРЯДОК

инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к процедуре организации и проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки (далее – «территории»), расположенных в границах городских округов, городских и сельских поселений (далее – «муниципальные образования»), в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

1.3. Целью проведения инвентаризации является оценка фактического состояния благоустройства территорий, выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную программу Алтайского края и муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.4. В тексте настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам (далее – МКД), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;

под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, бульвар, иная общественно значимая территория);

под территорией, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, понимается территория с расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельными участками, находящимися в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

под территорией индивидуальной жилой застройки понимается территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов.

1.5. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее – «Комиссия»).

1.6. Состав, порядок формирования и деятельности, полномочия Комиссии, в том числе ее председателя, определяются муниципальным правовым актом.

1.7. В случае расположения территории в историческом месте муниципального образования, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.

1.8. Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризируемой территории приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

лица (их представители), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители иных заинтересованных организаций.

Работы по инвентаризации могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

1. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация территории муниципального образования проводится в три этапа:

первый этап – инвентаризация дворовых территорий и общественных территорий – в срок до 1 ноября 2017 года;

второй этап – инвентаризация территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, – в срок до   
1 декабря 2017 года;

третий этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки – в срок до 1 ноября 2018 года.

2.2. В ходе инвентаризации должны использоваться актуальные данные органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, лиц (их представителей), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории.

2.3. При определении границ территории учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

2.4. По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории (далее – «Паспорт») по форме, утвержденной Министерством и соответствующей виду территории. Паспорт разрабатывается по результатам фактического (натурного) обследования территорий и расположенных на ней элементов.

2.5. Паспорт формируется с учетом следующих особенностей:

не допускается пересечение границ сопредельных территорий;

не допускается установление границ сопредельных территорий, приводящее к образованию неучтенных территорий;

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с указанием перечня прилегающих МКД;

проезд, примыкающий к дворовой территории, учитывается в Паспорте данной территории.

2.6. Паспорт подписывается членами Комиссии и регистрируется секретарем Комиссии. Копия Паспорта предоставляется лицу (его представителю), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

2.7. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории и (или) расположенных на ней объектах и элементах.

2.8. Новый Паспорт разрабатывается в случае образования новой территории, разделения или объединения территорий, а также в случае выявления отсутствия Паспорта на существующую территорию.

2.9. В целях оценки текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования составляется Паспорт благоустройства муниципального образования по форме, утвержденной Министерством.

2.10. Паспорт муниципального образования подлежит обязательной ежегодной актуализации не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году.

2.11. Результаты инвентаризации заносятся в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее –   
ГИС ЖКХ). Лица, ответственные за своевременность, полноту и достоверность внесения результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ, определяются распорядительным актом администрации муниципального образования.

1. Заключительные положения

3.1. По результатам инвентаризации территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территории не позднее   
2020 года за счет средств данных субъектов.

3.2. По результатам инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с собственниками (пользователями) жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о благоустройстве таких территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.